**Карточки рисков**

1. ***Недооценка времени выполнения проекта.***

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер:** A-101 | **Категория:** Управление проектом |
| **Причины:** Работа сотрудников с новыми, незнакомыми средами методами разработки. | **Симптомы:** Невыполнение заданного объема работ в нужные сроки |
| **Последствия:** Увеличение сроков этапа(ов) создания сайта | **Воздействие:** Финансовые убытки как со стороны заказчика, так и со стороны исполнителя |
| **Вероятность:** Очень высокая | **Степень воздействия:** Критичная |
| **Близость:** середина-конец выполнения проекта | **Ранг:** 1 |
| **Методы решения:** Пересмотр указанных заказчиком сроков выполнения каждого этапа и работы в целом | |

1. ***Размер сайта превышает первоначально рассчитанный.***

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер:** Т-101 | **Категория:** Технические |
| **Причины:** Неправильная оценка размера сайта, в связи с большим количеством требуемого контента | **Симптомы:** Перегрузка допустимого объема памяти |
| **Последствия:** Выбранный хостинг не подойдет | **Воздействие:** Финансовые убытки со стороны заказчика |
| **Вероятность:** Очень высокая | **Степень воздействия:** Критичная |
| **Близость:** конец выполнения проекта | **Ранг:** 2 |
| **Методы решения:** Пересмотр количества контента\выбор нового хостинга | |

1. ***«Падение» сайта от больших нагрузок***

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер:** В-101 | **Категория:** Внешние |
| **Причины:** Недооценка количества пользователей находящихся на сайте в одно время | **Симптомы:** Большее количество пользователей на сайте приведет к подвисанию или же прекращению работы сайта |
| **Последствия:** Прекращение работы сайта\некорректная работа | **Воздействие:** Финансовые убытки заказчика |
| **Вероятность:** Средняя | **Степень воздействия:** Критичная |
| **Близость:** конец проекта | **Ранг:** 3 |
| **Методы решения:** выбор нового хостинга | |